ОТЧЕТ о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на «01» июля 2024 г.

| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование бюджета муниципального образования | Бюджет муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |
| Периодичность: | годовая |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт участка тепловой сети от котельной до многоквартирного дома № 9 по ул. Преображенская п.ст. Свирь и устройство склада для хранения топлива возле котельной | Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 0 | Мероприятие в стадии выполнения, срок выполнения 01.09.2024 г. |
|  | Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района (муниципальное образование) Глава администрации _______________ А.Е. Шилов (подпись) МП |  |  |  |  |  |