

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**28 декабря 2017 г. № 264**

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

городской среды на территории МО

«Никольское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области» на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», руководствуясь Уставом МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

1. Контроль по исполнению настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации А.Е. Шилов

*Приложение*

*УТВЕРЖДЕН*

*Постановлением администрации*

*МО «Никольское городское поселение»*

*от 28 декабря 2017 г. № 264*

Муниципальное образование   
«Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»



**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

г.п. Никольский

2017 год

Паспорт муниципальной программы   
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Никольское городское поселение» ЛО, Подпорожский район, г.п. Никольский ул. Новая, д.5глава администрацииШилов Алексей Евгеньевич, т. 8 (81365) 27-070 |
| Участники программы | МО «Никольское городское поселение» |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.)  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий  по благоустройству территории муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий:  2018 г. – 0 ед.  2019 г. – 1 ед.  2020 г. – 1 ед.  2021 г. – 2 ед.   1. г. – 1ед.   2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества благоустроенных дворовых территорий:  2018 г. – 0%  2019 г. – 22%  2020 г. – 27%  2021 г. – 32%   1. г. – 37%   3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями  от общей численности населения муниципального образования):  2018 г. – 0%  2019 г. – 25%  2020 г. – 30%  2021 г.– 35%  2022 г. – 40%  4. Количество благоустроенных общественных территорий:  2018 г. – 2 ед.  2019 г. – 1 ед.  2020 г. – 1 ед.  2021 г. – 1 ед.  2022 г. – 1 ед.  5. Доля благоустроенных общественных территорий  от общего количества общественных территорий:  2018 г. – 26%  2019 г. – 32%  2020 г. – 35%  2021 г. – 38%  2022 г. – 44%  6. Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования):  2018 г. – 35%  2019 г. – 45%  2020 г. – 50%  2021 г. – 55%  2022 г. – 65% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общая потребность в финансовых средствах:  Всего по программе в 2018-2022 годы – **0** тыс. руб.,  из них:  - 0 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий;  - 0 тыс. руб. на благоустройство общественных пространств.  Средства Федерального бюджета – **0** тыс. руб.: - 0 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий;  - 0 тыс. руб. на благоустройство общественных пространств.  Средства областного бюджета – **0** тыс. руб.: - 0 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий; - 0 тыс. руб. на благоустройство общественных пространств.  Средства местного бюджета – **0** тыс. руб.: - 0 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий; - 0 тыс. руб. на благоустройство общественных пространств. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Определение перспективы улучшения благоустройства  в Никольском городском поселении;  - Создание условий для работы и отдыха жителей  Никольском городском поселении;  - Улучшение состояния территорий Никольском городском поселении;  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Никольском городском поселении;  - Совершенствование эстетического состояния территории Никольском городском поселении;  - Создание зелёных зон для отдыха граждан;  - Предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - Привидение в нормативное состояние наружное освещение территории Никольском городском поселении;  - Благоустройство дворовых территорий;  - Благоустройство общественных территорий. |

**РАЗДЕЛ 1**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

* 1. **1.1. Основные понятия и термины**

**Благоустройство территорий -** комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых   
и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

**Городская среда -** это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская среда» применяется как   
к городским, так и к сельским поселениям.

**Критерии качества городской среды -** количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.

**Общественные пространства -** это территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.

**Объекты благоустройства территории -** территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и районов городских округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты, природные комплексы, особо охраняемые природные территории, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

**Проезд -** дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

**Проект благоустройства -** документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

**Содержание объекта благоустройства -** поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

**Твердое покрытие -** дорожное покрытие в составе дорожных одежд.

**Уборка территорий -** виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения   
и охрану окружающей среды

**Элементы благоустройства территории -** декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды.

* 1. **1.2. Общие сведения**
  2. Никольское городское поселение расположено в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области, в северо-западной части его территории. Оно граничит с Важинским городским поселением на северо-западе и севере, на востоке и юге - с Подпорожским городским поселением Подпорожского муниципального района. Южная граница Никольского городского поселения проходит по правому берегу р. Свирь.
  3. В состав Никольского городского поселения входят два населенных пункта: г.п. Никольский и п. ст. Свирь. Административным центром городского поселения является г.п. Никольский. Численность постоянного населения городского поселения на начало 2017 г. 2864 человека, основным местом жительства является г.п. Никольский, а в п.ст. Свирь прописано только 79 человек.
  4. Площадь территории Никольского городского поселения 2350 га. Большая часть территории занята лесным фондом. Через территорию городского поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск и автодорога регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница Республики Карелия, связывающая п.ст. Свирь с г.п. Важины и городом Подпорожье, а также обеспечивающая выход на автодорогу Подпорожье – Лодейное Поле. Городской поселок Никольский связан с системой автодорог регионального значения через подъезд к г.п. Никольский от п. ст. Свирь. В г.п. Никольский размещается ОАО «Свирская судостроительная верфь», развитие п. ст. Свирь связано с ОАО «РЖД». Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами.

**1.3. Текущее состояние территории МО «Никольское городское поселение»   
и основные проблемы в сфере благоустройства**

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Функциональность дворовых и общественных территорий сегодня обеспечивает комфорт и качество проживания населения.

В существующем жилищном фонде на территории Никольского городского поселения объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям,обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

В рамках ранее разработанной пятилетней программы ремонта дворовых территорий Никольского городского поселения, за счет средств местного бюджета приведены в надлежащее состояние ряд дворов у МКД. Работы носили точечный характер, ограничиваясь, в лучшем случае, установкой модульной детской площадки, устройство тротуарных дорожек проведением частичного ремонта дорожного полотна, заменой внутри дворового освещения на светодиодное.

Дворовая территория – это место для прогулок взрослого населения, игр детей, занятий спортом, место парковки транспортных средств. Для дворовых территорий важно обеспечить рациональное и оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для маломобильных групп и инвалидов.

Общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны, площади и другие места массового посещения, также имеют высокое значение для здоровья и благополучия жителей.

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского поселения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности в рамках Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработана настоящая Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Под качеством городской среды по смыслу Приоритетного проекта понимается комплексная характеристика городской территории, характеризующая уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоев населения.

Дворовые и общественные территории нуждаются в реконструкции   
в связи с окончанием срока службы оборудования детских игровых и спортивных площадок. Также, большинство дворовых и общественных территорий города Всеволожска не отвечают градостроительным, экологическим, санитарным и др. требованиям (отсутствие урн, скамеек и т.д.).

Понятие «комфортной городской среды территории» включает в себя работы по:

- ремонту внутридворовых проездов;

- обеспечению освещения дворовых территорий;

- установке скамеек, урн;

- озеленению территорий;

- установке ограждений;

- установке МАФ и городской мебели;

- обустройству площадок для отдыха;

- обустройству автомобильных парковок;

- оборудованию детских и спортивных площадок;

- обустройству площадок для выгула собак;

- благоустройству общественных пространств (парков, набережных, пешеходных зон, площадей, скверов).

Проблем, связанных с благоустройством поселения немало, это и послужило причиной разработки данной программы.

В состав муниципального образования «Никольское городское поселение» входит 2 населенных пункта, где проживает 2864 тыс. человек.

На территории муниципального образования расположено 21много-квартирный дом, 70% процентов дворовых территорий, которые нуждаются в срочном капитальном ремонте.Детских игровых площадок – 4, требующих регулярного содержания и более 3 адресов с оборудованием устаревших образцов и требующих ремонта. Контейнерных площадок для сбора   
ТБО –6 шт.

Дворовые и общественные территории нуждаются в реконструкции   
в связи с окончанием срока службы оборудования детских игровых и спортивных площадок. Также, большинство дворовых и общественных территорий города Никольский не отвечают градостроительным, экологическим, санитарным и др. требованиям (отсутствие урн, скамеек и т.д.).

Таким образом, существует ряд проблем, сдерживающих развитие Никольского как благоустроенного городского поселения:

1. Ненадлежащее состояние внутридомовых проездов;

2. Изношены и перегружены инженерные сети (электроснабжения, ливневой канализации и др.);

3. Моральный и физический износ оборудования детских игровых   
и спортивных площадок;

4. В большинстве придомовых территорий отсутствуют автомобильные парковки;

5. Не благоустроены парки, скверы, пешеходные зоны с отсутствием скамеек и урн.

Работы по благоустройству Никольского городского поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться   
в соответствии с настоящей Программой.

В Подпрограмму включаются все дворовые и общественные территории, признанные по итогам инвентаризации нуждающимися в благоустройстве. Окончательный адресный перечень будет сформирован в процессе общественного обсуждения программы, которое будет осуществляться в соответствии Порядком общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

**РАЗДЕЛ 2**

**Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства,   
цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»на 2018-2022 годы» является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Никольское городское поселение».

Основные задачи программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Никольское городское поселение»;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.)

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Никольское городское поселение»

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы планируется:

- отремонтировать внутридомовые проезды на территории Никольского городского поселения;

- обеспечить освещение дворовых территорий;

- осуществить мероприятия по ремонту и устройству детских игровых и спортивных площадок;

- обустроить автомобильные парковки;

- осуществить мероприятия по содержанию сетей уличного освещения и реконструировать их участки с установкой (заменой) опор и светильников, монтажом пунктов питания;

- создать новые объекты озеленения, и цветочное оформление;

- благоустроить общественные пространства (парки, пешеходные зоны, площади, скверы).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшить санитарное состояние территории МО «Никольское городское поселение»;

- улучшить условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Никольское городское поселение»;

- повысить уровень благоустройства общественных территорий;

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий   
в соответствии с федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год готовит инициирующий отдел администрации муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

**РАЗДЕЛ 3**

**Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Денежные средств, полученные в виде субсидий из областного бюджета и средства местного бюджета на обеспечение муниципальной программы, установленные Правилами предоставления субсидии, распределяются следующим образом:

- 2/3 объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- 1/3 объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы   
за счет средств областного, местного бюджетов в разрезе мероприятий, представлена в таблице 6 приложения к муниципальной программе.

**РАЗДЕЛ 4**

**Минимальный перечень, дополнительный перечень работ   
по благоустройству дворовых и общественных территорий:**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутридворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает проведение следующих мероприятий:

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка МАФ и городской мебели;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство площадок для выгула собак;

- другие виды работ.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает проведение следующих мероприятий:

- устройство автомобильных проездов;

- устройство пешеходных зон;

- устройство велосипедных дорожек и роликовых трасс;

- устройство заниженных съездов с тротуара;

- устройство тактильных покрытий;

- обеспечение вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы, заезды)

- организация освещения основного;

- организация освещения декоративного;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- демонтажные работы;

- покрасочные работы;

- доставка оборудования и материалов;

- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;

- устройство фонтанов;

- оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа адаптированных для маломобильных групп населения.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков   
и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляетсяпри условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

**РАЗДЕЛ 5**

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий**

Адресный перечень дворовых и общественных территорий определяются по результатам общественных слушаний, на основании предложений граждан, одобренных в соответствии с утвержденным Порядком предоставления и оценки заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовой территории, общественной территории.

**РАЗДЕЛ 6**

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы ожидается изменение следующих целевых показателей и индикаторов:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества благоустроенных дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);

- количество благоустроенных общественных территорий

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

- охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования).

В результате выполнения Программы ожидается достижение показателей результативности в соответствии с таблицей 2 к настоящей муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022 годы».

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства Никольского городского поселения, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

**РАЗДЕЛ 7**

**Сроки реализации программы.**

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2018-2022 годы.

**РАЗДЕЛ 8**

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы к 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечено единое управление комплексным благоустройством   
в Никольском городском поселении;

- Определены перспективы улучшения благоустройства в Никольском городском поселении;

- созданы условия для работы и отдыха жителей Никольского городского поселения;

- улучшено состояние территорий Никольского городского поселения;

- улучшена экологическая обстановка и создана среда, комфортная для проживания жителей Никольского городского поселения;

- усовершенствованно эстетическое состояние территории Никольского городского поселения;

- созданы зелёные зоны для отдыха граждан;

- предотвращены сокращения зелёных насаждений;

- приведено в нормативное состояние наружное освещение территории Никольского городского поселения;

- выполнено благоустройство дворовых территорий;

- выполнено благоустройство общественных территорий;

Также реализация данной программы способствует повышению уровня духовного, нравственно-эстетического и физического развития жителей Никольского городского поселенияи формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни;

Таблица 1

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Основные Показатели муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Повышение уровня благоустройства дворовых территорий*** | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Не исполнение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022 годы» | 5 |
| ***Повышение уровня благоустройства общественных территорий*** | | | | |
| 2. | Благоустройство общественной территории | Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Не исполнение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022 годы» | 5 |

Таблица 2

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0 | 30 | 45 | 55 | 70 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 6 | Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Таблица 3

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель на начало 2018 года | Планируемый показатель | | | | | Показатель на конец 2022 года | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Данные формируются на основании отчета | Периодическая отчетность | Администрация |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Данные формируются на основании отчета | Периодическая отчетность | Администрация |

Таблица 4

**Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета  МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Объем дополнительных доходов бюджета МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» за счет применения мер государственного регулирования  (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство  дворовых территорий | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |
| 2. | Благоустройство общественных пространств | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |

Таблица 5

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | | | |
|  | Постановление администрации | Создание инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий  Утверждение проекта муниципальной программы  на 2018-2022 годы  Утверждение порядка предоставления и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы  Утверждение порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы  Утверждение (актуализация) Правил благоустройства на территории МО «Никольское городское поселение»  Утверждение муниципальной программы на 2018-2022 годы  Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий  Проведение конкурсных процедур | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам | до 20 октября 2017 года  до 01 ноября 2017 года  до 20 октября 2017 года  до 20 октября 2017 года  до 01 ноября 2017 года  до 31 декабря 2017 года  до 15 февраля 2018 года  до 30 марта 2018 года |
| 2 | Благоустройство общественных пространств | | | |
|  | Постановление администрации | Создание инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий  Утверждение проекта муниципальной программы  на 2018-2022 годы  Утверждение порядка предоставления и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу  на 2018-2022 годы  Утверждение порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы  Утверждение (актуализация) Правил благоустройства на территории МО «Никольское городское поселение» программы на 2018-2022 годы  Утверждение дизайн-проектов общественных территорий  Проведение конкурсных процедур | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам | до 20 октября 2017 года  до 01 ноября 2017 года  до 20 октября 2017 года  до 20 октября 2017 года  до 31 декабря 2017 года  до 15 февраля 2018 года  до 30 марта 2018 года |
|  | Решение Совета депутатов | Утверждение (актуализация) Правил благоустройства  на территории МО «Никольское городское поселение» | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам | до 01 ноября 2017 года |

Таблица 6

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Всего,  тыс. руб. | В том числе по источникам | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Федеральный бюджет | | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* |
| **Благоустройство дворовых территорий** | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной  по адресу: Ленинградская область,  Подпорожский район, г.п. Никольский, между домами № 1по ул. Советской и №22, по пр. Речного Флота | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории, расположенной  по адресу: Ленинградская область,  Подпорожский район, г.п. Никольский, между домами № 14, №16, №16А по ул. Новая | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории, расположенной  по адресу: Ленинградская область,  Подпорожский район, г.п. Никольский, между домами № 22 и №24, по пр. Речного Флота | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории, расположенной  по адресу: Ленинградская область,  Подпорожский район, г.п. Никольский, между домами № 5, №5А по ул. Сосновая | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории, расположенной  по адресу: Ленинградская область,  Подпорожский район, г.п. Никольский, между домами № 1по ул. Новая и №2, №4, по ул. Советская | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории, расположенной  по адресу: Ленинградская область,  Подпорожский район, г.п. Никольский, между домами № 6по ул. Советская и №3, по ул. Новая | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | Благоустройство дворовой территории, расположенной  по адресу: Ленинградская область,  Подпорожский район, г.п. Никольский, между домами № 5 и №7, по ул. Новая | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Благоустройство общественных пространств** | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство общественной территории расположенной по ул. Лисицыной, общественный парк | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 1500,00 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Благоустройство общественной территории центральная детская площадка (рекреация домов ул. Новая д.3,5,7, ул. Советская д. 6, пр.Речного Флота д.24) | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Благоустройство поселкового стадиона ул. Спортивная. | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 1000,00 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Благоустройство общественной территории перед школой ул. Новая. | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Благоустройство прибрежной территории у дома культуры | Сектор по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам МО «Никольское городское поселение» | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий

муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022 годы

**Таблица № 1**

1. **Ремонт проездов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп/п** | **Наименование работ** | **Единица**  **измерения** | **Стоимость за единицу  с НДС (руб.)** | **Изображение** |
| 1 | Поднятие горловин колодцев доборными кольцами (без стоимости бетонных колец) | люк | 4 500,00 |  |
| 2 | Доборное кольцо бетонное | шт. | 575,00 | http://www.stroyilians.ru/upload/strioyilians/shop_rubric_item_photo/image/478/458.jpg |
| 3 | Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия фрезой с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя 50 мм | м2 | 550,00 |  |
| 4 | Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя 100 мм | м2 | 350,00 |  |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя до 200 мм | м3 | 350,00 |  |
| 6 | Разборка старого бортового камня с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км | п. м. | 780,00 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 450,00 |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 1 250,00 |  |
| 9 | Устройство щебеночно-набивного покрытия включая материалы (гранитный отсев) | м2 | 1 150,00 |  |
| 10 | Розлив вяжущих материалов | м2 | 13,00 |  |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной до 50 мм - проезжая часть, включая материалы | м2 | 650,00 |  |
| 12 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм - проезжая часть включая материалы | м2 | 850,00 |  |
| 13 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - пешеходная зона, включая материалы | м2 | 910,00 |  |
| 14 | Установка нового бортового бетонного камня, включая материалы | п. м. | 1 950,00 | Камень бортовой &quot;БР 100.30.15&quot; |
| 15 | Установка радиального бортового камня, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | п. м. | 2 325,00 | http://08.od.ua/cache/2/6/f/b/540bec9f3c1a226661ce77741031.jpg |
| 16 | Устройство тротуарной плитки, включая материалы  прочность при сжатии: 400 кг. / кв. см  морозоустойчивость: > 200 циклов | м2 | 2 650,00 | http://magstroy-msk.ru/imgs/archive/dostavka/plitka-ramensk.jpg |
| 17 | Оборудование тротуарного съезда с тактильной полосой и занижением бортового камня, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | п. м. | 1820,00 | http://varlamov.me/img/plitka/15.jpg |
| 18 | Устройство тактильной плитки, для инвалидов по зрению | п. м. | 750,00 | http://xn-----6kcabb5ccoehcx4a1bcivt2mrc.xn--p1ai/img/cooker.png |
| 19 | Ремонт бортовых камней | п. м. | 950,00 |  |
| 20 | Плиты дорожные с доставкой на расстояние до 10 км | шт. | 13 500,00 |  |
| 21 | Устройство бетонных дорожек толщиной до 200 мм, включая материалы | м2 | 3 253,00 |  |
| 22 | Ремонт бетонных конструкций с подливкой бетона | м2 | 1 250,00 |  |
| 23 | Демонтаж бетонных конструкций с вывозом на расстояние до 10 км | м2 | 1 850,00 |  |
| 24 | Демонтаж старой штукатурки, плитки с вывозом на расстояние до 10 км | м2 | 350,00 |  |
| 25 | Погрузка строительных отходов экскаватором | т | 75,00 |  |
| 26 | Погрузка строительных отходов вручную | т | 650,00 |  |
| 27 | Перевозка грузов на расстояние 10 км | т | 225,00 |  |
| 28 | Столбик дорожный заградительный бетонируемый с доставкой и установкой  Диаметр трубы: 76 мм; высота: 1000 мм; | шт. | 2 350,00 | http://antipark.ru/pict/stolbik-bet.jpg |
| 29 | Полусфера шестигранная бетонная окрашенная  с доставкой и установкой | шт. | 1 350,00 | Бетонная полусфера восьмигранник с арматурой ПШ-400АК |
| 30 | Парковочный блокиратор с доставкой и установкой | шт. | 2 650,00 | БПАРКОВОЧНЫЙ БАРЬЕР, УСТАНОВКА БАРЬЕРОВ ПАРКОВОЧНЫХ, УСТАНОВКА ПАРКОВОЧНЫХ БАРЬЕРОВ, БАРЬЕР СКЛАДНОЙ |
| 31 | Нанесение линий разметки безвоздушным способом, дорожная разметка | м2 | 320,00 |  |
| 32 | Окраска элементов дворовых проездов | п. м. | 55,00 |  |
| 33 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 0,5 м  включая доставку и монтаж | п. п. | 2 500,00 | http://intergamma.su/wp-content/uploads/2015/11/ograzhdenie.jpg |
| 34 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 4 м  включая доставку и монтаж | п. м. | 10 325,00 |  |
| 35 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг «Стоянка для инвалидов» | шт. | 3 650,00 |  |
| 36 | Установка металлических пешеходных огражденийвключая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км)  - Горячее цинкование  - Нержавеющая сталь | п. м.  п. м. | 1 200,00  2 650,00 | http://peshehodnye-ogragdeniya.ru/img/spec-ogragdeniya.png |
| 37 | Устройство покрытия бетонного для экопарковки (газонная решетка)  600Ч400Ч100, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | м2 | 875,00 | https://b.3ddd.ru/media/cache/sky_gallery_preview_mid_resize_ru/model_images/0000/0000/0499/499915.56e8f998596bf.jpeg |
| 38 | Труба дренажная для отвода грунтовых вод гофрированная одностенная с перфорацией в геотекстилеd - 110 мм (c учетом доставки и монтажа) | п. м. | 97,00 |  |
| 39 | Фитинги для дренажных труб в геотекстилеd - 110 мм (c учетом доставки и монтажа) | п. м. | 170,00 |  |
| 40 | Лоток водоотводный бетонный с решеткой чугунной, 1000х187х130, сечение: DN110,  (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 5 750,00 | http://vashakanalizaciya.ru/wp-content/uploads/2015/01/betonnyy_vodootvodnyy_lotok_2-500x364.jpg |
| 41 | Облицовка вертикальных поверхностей из камня искусственного, материал: бетон, Предназначен для декоративной отделки стен как внутри, так и снаружи помещений.  (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 1 150,00 | фото: Камень искусственный Ramo Доломит евро, бетоный, светло-серый (1уп = 20шт/0,77м2) |
| 43 | **Плита парапетная из бетона (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км)** | шт. | 1 850,00 | http://gelezobeton.net/files/original/5b8/5b84a46e527ef74aa75d4456dd44a0cc.jpg |
| 44 | Ступень лестничная из бетона (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1 880,00 | https://www.art-beton.su/images/lsv.jpg |
| 45 | **Блок забора 400\*200\*200 (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км)** | шт. | 320,00 | Блок забора «Рубленый камень» |
| 46 | Блок ФБС 9-3-3, размер: 880\*300\*280 масса: (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1250,00 | фбс 1.JPG |
| 47 | Опора бетонная (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км)  Размеры: 600\*600\*400 масса: 340 кг  Размеры: 500\*500\*300 масса: 120 кг | шт.  шт. | 2125,00  1150,00 |  |
| 48 | Тумба бетонная, размер 520\*390 масса: 150 кг (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 2250,00 | https://www.art-beton.su/images/tk18.jpg |
| 49 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 30,00 |  |
| 50 | Неровность искусственная резиновая со светоотражающими элементами «лежачий полицейский» в комплекте с концевыми элементами (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км)  ширина - 500 мм, высота - 50 мм  ширина - 350 мм, высота - 50 мм | п. м.  п. м. | 2 350,00  1 970,00 | http://tehno-vorota.ru/sites/default/files/accessories_2_3.gif |

**Таблица № 2**

1. **Освещение территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Единица**  **измерения** | **Стоимость за единицу  с НДС (руб.)** | **Изображение** |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 530,00 |  |
| 2 | Установка кронштейна | шт. | 5 950,00 |  |
| 3 | Установка светильника уличного | шт. | 5 150,00 |  |
| 4 | Установка выключателя автоматического с учетом оборудования | шт. | 5 800,00 |  |
| 5 | Установка выключателя | шт. | 350,00 |  |
| 6 | Установка фотоэлемента | шт. | 7 180,00 |  |
| 7 | Прокладка труб гофрированных для защиты проводов | м | 450,00 |  |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 65,00 |  |
| 9 | Установка опоры освещения с цоколем и кронштейном | шт. | 19 636,00 |  |
| 10 | Подвес провода СИП | м | 210,00 |  |
| 11 | Демонтаж светильника | шт. | 750,00 |  |
| 12 | Демонтаж провода с фасада | м | 92,00 |  |
| 13 | Демонтаж опоры | шт. | 2 100,00 |  |
| 14 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 110,00 |  |
|  | **Материалы** | | | |
| 15 | Провод ВВГ 3 x 2,5 | м | 48,50 |  |
| 16 | Провод ВВГ 3 x 1,5 | м | 32,50 |  |
| 17 | Цоколь к металлической опоре | шт. | 10 126,00 |  |
| 18 | **Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина – 9 м, покрытие – горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном** | шт. | 26 140,00 | http://2s2b.ru/upload/small/290/perm-opora_ogk_6-3-3__gor__ocink__2903118.jpeg |
| 19 | Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина – 6 м, покрытие – горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 18 525,00 |  |
| 20 | Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина – 4 м, покрытие – горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 13 750,00 |  |
| 21 | Кронштейн металлический на опору | шт. | 6 369,00 |  |
| 22 | Фотоэлемент | шт. | 491,00 |  |
| 23 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 140,00 |  |
| 24 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 76,00 |  |
| 25 | Гофрированная труба,d – 32 мм | п. м. | 33,00 |  |
| 26 | Светильник светодиодный LED 80 Вт | шт. | 13 500,00 | Светодиодный светильник уличный PSL- C - 03 150w 15000Lm 5000K IP65 Jazzway |
| 27 | Светильник светодиодный LED 100 Вт | шт. | 13 500,00 | Светодиодный светильник Consource V120 |
| 28 | Кронштейн для светильников на фасаде | шт. | 554,00 |  |
| 29 | Провод СИП 4 x 16 | п. м. | 101,00 |  |
| 30 | Провод СИП 4 x 25 | п. м. | 132,00 |  |
| 31 | Коробка распределительная | шт. | 35,00 |  |
| 32 | Клипса (скоба однолапковая) | шт. | 3,00 |  |
| 33 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт. | 42,00 |  |
| 34 | Рейка DIN 30 см | шт. | 71,00 |  |
| 35 | Шина нулевая | шт. | 505,00 |  |