Отчеты о реализации муниципальных программах

«Развитие автомобильных дорог МО «Никольское городское поселение» на 2020-2022 годы»

Отчетный период: январь – июнь 2020 года

Ответственный исполнитель: Масленикова Т.И.

| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата начала реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | Факти- ческая дата окон- чания реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | Про-чие |  | ФБ | ОБ | МБ |  | Про-чие |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам» МО «Никольское городское поселение» на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Никольское городское поселение» | Масленикова Т. И. | январь 2020г. | июнь 2020г. | 0,00 | 0,00 | 300,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 57,300 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 57,300 |  | 0,00 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Никольское городское поселение» | Масленикова Т. И. | январь 2020г. | июнь 2020г. | 0,00 | 10229,578 | 1505,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 36,5 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 36,5 |  | 0,00 |
| 1.3 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Никольское городское поселение» | Масленикова Т. И. | январь 2020г. | июнь 2020г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» МО «Никольское городское поселение» на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации безопасности дорожного движения» МО «Никольское городское поселение» | Масленикова Т. И. | январь 2020г. | июнь 2020г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Глава администрации                                                       А.Е. Шилов