АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31 августа 2017 г. | № 173 |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 25.12.2013 года № 341 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», постановление администрации муниципального образования «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Никольское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского  городского поселения на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. При формировании бюджетных заявок на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского  городского поселения на 2018-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации МО

«Никольское городское поселение»                                           А.Е. Шилов

Приложение

к Постановлению Администрации МО

«Никольское городское поселение

Подпорожского муниципального района»  
от 31.10.2017  года № 173

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения

на 2018 - 2020 годы».

(Далее Программа)

| Полное наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты. Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Никольского городского поселения на 2018-2020 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования ЖКХ». Подпрограмма 2. «Повышение энергетической эффективности на 2018-2020 годы». Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы». |
| Цели муниципальной программы | - Удовлетворение потребностей и повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению. - Улучшение экологической безопасности городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения; - Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры; - Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования; - Повышение общего уровня комплексного благоустройства Никольского городского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры. - Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей. - Площадь отремонтированного жилищного фонда. - Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности. - Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2018 – 2020 годах в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 11250,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 3900,0 тыс. руб.; 2019 год – 3400,0 тыс. руб.; 2020 год – 3950,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 11250,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 3900,0 тыс. руб.; 2019 год – 3400,0 тыс. руб.; 2020 год – 3950,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников – ________ тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – ________ тыс. руб.; 2019 год – ________ тыс. руб.; 2020 год – ________ тыс. руб |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2018 года: - Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры составит 1 единица. - Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей составит не менее 4826 п.м. - Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности составит не менее 2 единиц. - Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства составит не менее 3 единиц. |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем.

Одной из основных задач Администрации Никольского городского  поселения является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса,  осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

1.1. Водоснабжение.

На территории МО «Никольское  городское поселение» существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 93%. Источником водоснабжения являются артезианские скважины. Их количество составляет 3 единицы, на данный момент функционирует 2 скважина.

Данные по артезианским скважинам приведены в таблице 1.

Таблица № 1.

| Наименование | Местоположение | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Артезианская скважина № 1 | ул. Лисицыной, №36955 | 1975 |
| Артезианская скважина № 2 | ул. Сосновая, №36956 | 1975 |
| Артезианская скважина № 3 | ул. Новая, №78101 | 1990 |

Протяженность водопроводных сетей составляет. м. Суммарный процент износа сетей составляет 80%. В среднем количество аварий в сетях водоснабжения и водоотведения составляет 60 аварий в год. Все трубы централизованной системы холодного водоснабжения выполнены из трех видов материалов. Самые старые трубы, нуждающиеся в замене, выполнены из чугуна (более 50%). В связи с моральным и физическим износом в замене нуждается 73,5% от общей протяженности сетей водоснабжения. Отсекающая арматура также нуждается в замене. Фактические потери в сетях на данный момент составляют 26,9% от отпуска в сеть.

1.2. Водоотведение, канализация и очистка сточных вод.

Хозяйственно-бытовая канализация Никольского городского поселения принимает сточные воды от населения, общественных организаций, коммунальных и частных предприятий, а также от  предприятий промышленной зоны.

Протяженность сетей канализаций составляет 5686,6 пог. м., из них большая часть самотечные. Диаметр уложенных труб – 150-400мм. Материал трубопроводов – чугун, керамика, железобетон, сталь. Глубина заложения сетей колеблется от 1,8 до 3-х метров. Средний износ сетей составляет 80%.

По самотечным трубам отведение коммунально-бытовых стоков осуществляется к канализационным насосным станциям (КНС). Данные по КНС представлены в таблице 2.

Таблица № 2.

| Наименование | Местоположение | Марка насоса, кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС | ул. Новая, д.1а | СМ-1шт. СД-1шт. дренажный насос – 1шт. |  |
| КНС | ул. Новая, д.б/н | НцВ 200/20 – 2 шт. СД-1 шт. |  |

На территории Никольского городского поселения существуют 1 независимые технологические зоны централизованного водоотведения. В этой зоне хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественно-производственных зданий через канализационные напорные и самотёчные сети собираются и поступают на канализационные очистные сооружения (далее КОС) на ул. Новая, д.30

Проектные мощности КОС составляют:

- КОС ул. Новая, д. 30 – 1400 куб.м/сутки, введены в действие в 1975 году;

На КОС ул. Новая, д. 30 эффективность очистки стоков достигает 30%, применяется механическая очистка, работают только вторичные отстойники,  производится хлорирование.

Ливневая канализация Никольского городского поселения осуществляет сбор поверхностных сточных вод. На сегодняшний день состояние сетей ливневой канализации неудовлетворительное. Требуется провести работы по обследованию и восстановлению проектов ливневой канализации для возможности прочистки существующих сетей, а также дальнейшего строительства и  реконструкции системы ливневой канализации.

1.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение Никольского городского поселения осуществляется от 2-х автоматизированных газовых котельных (котельные БМК-1, БМК-2) и 1 котельная ст. Свирь работающая на твердом топливе (уголь). Котельные отапливают жилой фонд (25 домов)  и социально значимые объекты (4 ед.) Никольского городского поселения.

Система теплоснабжения от котельных двухтрубная, зависимая, закрытая. Теплоносителем для систем отопления жилых и общественных зданий является сетевая вода с расчетными параметрами на выходе из котельной  95°С, на входе – 70°С. Система горячего водоснабжения имеется.

Данные по котельным Подпорожского городского поселения  приведены в таблице № 3.

Таблица № 3.

| Котельная № | Адрес местоположения | Год ввода в эксплуатацию | Основной вид топлива | Марка и количество установленного котлового оборудования | Установлен ная мощность, МВт, Гкал/час | Максима льная подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК-1 | ул. Новая, 20а | 2008 | Газ | Logano S 815 – 2 ед. | 10,4 / 8,944 | 9,431 |
| БМК-2 | ул. Речников,19а | 2008 | Газ | Logano SК 725 - 2 ед. | 9,35 / 8,041 | 7,905 |

На сегодняшний день наиболее «уязвимыми» местами в системах централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализации и очистки сточных вод Никольского городского поселения является изношенность сетей, необходимость замены устаревшего оборудования, отсекающей запорной арматуры. Износ трубопроводов некоторых участков систем теплоснабжения составляет до 70%.

1.4. Электроснабжение.

Поставщиком электрической энергии в поселении  является организация ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Средний процент износа электрических сетей на территории Никольского городского поселения составляет 18%.

Электроснабжение осуществляется сетевыми организациями Филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети»

Потребители получают электроэнергию через распределительные сети 10/6/0,4 кВ от электросетевых предприятий. Электрические сети поселения находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через распределительные сети.

С целью обеспечения высокой безопасности и  повышения надежности эксплуатации электроснабжения поселения систематически производится ремонт и реконструкция объектов электрических сетей, замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, прокладка воздушных линий с использованием провода марки СИП и другие ремонтно-восстановительные работы.

С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:

- замена светильников марки РКУ с дроссельными ртутными лампами (ДРЛ) на светильники ЖКУ с дроссельными натриевыми лампами (ДнаТ) и светодиодные светильники;

- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.

- установка приборов учета на уличное освещение

- установка датчиков затененности.

В настоящее время в системе электроснабжения существует проблема изношенности сетей и оборудования;

1.5. Благоустройство и обращение с твердыми бытовыми отходами.

Благоустройство Никольского городского поселения включает в себя комплекс мероприятий, которые необходимы для придания городскому поселению эстетического вида – это озеленение территорий, содержание цветников и кустарников, оборудование и содержание детских площадок и комплексов, оборудование ограждений газонов, тротуаров и пр. Обеспечение полноценного отдыха, создание здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. А также улучшение экологической обстановки и санитарного состояния Никольского городского поселения

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории Никольского городского поселения осуществляется ООО «ЖКХ-Свирь»» Сбор ТБО осуществляется на 7 контейнерных площадках, 4 из которых оборудованы в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния муниципального образования «Никольское  городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на рекультивируемый участок  отработанного карьера Вехкозерский ООО «Спецтранс»

1.6. Жилищный фонд Никольского городского поселения.

Состав жилищного фонда Никольского городского поселения представлен в виде таблицы № 4.

Таблица № 4.

| Наименование | Количество домов, ед. | Площадь, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего: | 185 | 76,3 |
| В том числе: |  |  |
| - муниципальный |  |  |
| - государственный | - | - |
| - частный | 185 | 6,9 |
| Многоквартирные жилые дома | 25 | 69,4 |
| В том числе дома блокированной застройки | 160 | 6,9 |

Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и  улучшения качества жизни населения, необходимо  обеспечить надлежащее состояние имущества, обеспечивающего оказание коммунальных услуг. Для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах необходимо осуществление мероприятий по капитальному ремонту общего имущества  МКД и домах блокированной застройки, а также по капитальному ремонту муниципальных квартир.

Мероприятия  Программы позволят  увеличить  зоны и число пользователей коммунальными услугами, предотвратить ущерб от возможных  аварий на электрических, тепловых и водопроводно-канализационных сетях, обеспечить сокращение и учет потребляемых ресурсов.

Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания и отдыха возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при строительстве, модернизации и ремонте объектов.

- Цели и задачи Программы.

Целями Программы являются:

- Удовлетворение потребностей  и повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

- Улучшение экологической безопасности поселения.

Задачи, решение которых позволит достигнуть указанных целей Программы:

- Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения;

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры;

- Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования;

- Повышение общего уровня комплексного благоустройства Никольского городского поселения.

- Показатели и планируемые результаты реализации Программы.

В результате реализации на территории Никольского городского поселения всех мероприятий Программы планируется улучшить работу организаций коммунальной сферы, повысить качество оказываемых услуг и создать комфортные  условия проживания  и отдыха граждан.

Целевыми индикаторами  и показателями Программы являются:

- Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры.

- Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей.

- Площадь отремонтированного  жилищного фонда.

- Количество объектов инженерной и  коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности.

- Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства.

4. Характеристика основных мероприятий Программы.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы включены в 3 подпрограммы. Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики для обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышения энергоэффективности и благоустройства территории Никольского  городского поселения.

Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Никольского городского поселения на 2018-2020 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования ЖКХ».

В рамках Подпрограммы 1 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной  инфраструктуры.

Основное мероприятие 1.2. Строительство новых объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Основное мероприятие 1.3. Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Основное мероприятие 1.4. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда.

Подпрограмма 2.  «Повышение энергетической эффективности на 2018-2020 годы».

В рамках Подпрограммы 2 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Основное мероприятие 2.2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда.

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы».

В рамках Подпрограммы 3 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Организация  и содержание наружного освещения улиц  и территорий поселения.

Основное мероприятие 3.2. Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения.

Основное мероприятие  3.3. Озеленение территории поселения.

Основное мероприятие 3.4. Поддержание  санитарного состояния поселения.

Основное мероприятие 3.5. Прочие мероприятия по благоустройству территории.

Основные мероприятия 3.5.1. Мероприятия в рамках областного закона №42-оз

Основные мероприятия 3.5.2. Мероприятия в рамках областного закона №95-оз

Основное мероприятие 3.5.3. Прочие мероприятия

5.Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы

Участники Программы в пределах своей компетенции по итогам первого полугодия до 15 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 15 ноября соответствующего года направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки оперативного отчета.

Участники Программы представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации Программы.

- Оценка эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав Программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- - индекс результативности подпрограмм;

- S - –оотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

N - –бщее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - –ндекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Приложение 1

План мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 11250,0 | 3900,0 | 3400,0 | 3950,0 | Администрация МО «Никольское городское поселение» Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Никольское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 11250,0 | 3600,0 | 3400,0 | 3950,0 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Никольского городского поселения на 2018-2020 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ». | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 2600,0 | 1300,0 | 650,0 | 650,0 | Администрация МО «Никольское городское поселение» Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Никольское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 2600,0 | 1300,0 | 650,0 | 650,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета |  |  |  |  | Администрация МО «Никольское городское поселение» Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Никольское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Строительство новых объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 600,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 600,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 2000,00 | 1000,00 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 2000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение энергетической эффективности на 2018-2020 годы». | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры (уличное освещение) | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация МО «Никольское городское поселение» Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Никольское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы». | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 8450,0 | 2500,0 | 2700,0 | 3250,0 | Администрация МО «Никольское городское поселение» Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Никольское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 8450,0 | 2500,0 | 2700,0 | 3250,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий поселения. (Оплата эл. энер. 2018-1200; 2019-1350; 2020-1500) (вышка и работа 2018-150; 2019-150; 2020-150) | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 4850,0 | 1350,0 | 1500,0 | 2000,0 | Администрация МО «Никольское городское поселение» Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Никольское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 4850,0 | 1350,0 | 1500,0 | 2000,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения. | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Озеленение территории поселения. | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Поддержание санитарного состояния поселения. (Ежедневная уборка – 250,00, акарицыдная обработка поселения – 100,0 спил деревьев – 100,0) | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета | 1500,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 1500,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. Прочие мероприятия по благоустройству | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5.1. Мероприятия в рамках областного закона №42-оз | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 3.5.1.1 Благоустройство центральной дворовой площадки | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5.2. Мероприятия в рамках областного закона №95-оз | 2018 | 2020 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5.3. Прочие мероприятия | 2018 | 2020 | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение 2

Детальный план-график муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  | График финансирования из местного бюджета (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Очередной год реализации, квартал |  |  |  |  |  |
|  | Начало реализации | Конец реализации | Всего | В том числе на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Никольского городского поселения на 2018-2020 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Строительство новых объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2018 | 2020 | 600,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2018 | 2020 | 2000,0 | 1000,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  | 2600,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение энергетической эффективности на 2018-2020 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2018 | 2020 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий поселения. | 2018 | 2020 | 4850,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения. | 2018 | 2020 | 1500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Озеленение территории поселения. | 2018 | 2020 | 600,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Поддержание санитарного состояния поселения. | 2018 | 2020 | 1500,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. Прочие мероприятия по благоустройству | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5.1. Мероприятия в рамках областного закона №42-оз | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5.2. Мероприятия в рамках областного закона №95-оз | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5.3. Прочие мероприятия | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого: |  |  | 8450,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 3

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на 2017 г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Задача 1 Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Никольского городского поселения на 2018-2020 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ. | 50,0 | - | Показатель 1 Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения | ед. (%) | 389 (100%) | 385 (99%) | 381 (98%) | 373 (96%) |
|  |  |  |  | Показатель 2 Введение в эксплуатацию не менее 1 объекта | ед. (%) | 12 (100%) | 11 (99,5%) | 10 (99%) | 9 (98%) |
|  |  |  |  | Показатель 3 Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей составит не менее 4826 п.м. | ед. (%) | 12 (100%) | 11 (99,5%) | 10 (99%) | 9 (98%) |
|  |  |  |  | Показатель 4 Площадь отремонтированного жилищного фонда не менее 10000,00 кв.м. | ед. (%) | 12 (100%) | 11 (99,5%) | 10 (99%) | 9 (98%) |
| 2. | Задача 2. Повышение энергетической эффективности |  |  | Показатель 1 Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности составит не менее 2 единиц | ед. (%) | 17 (100%) | 16 (99,7%) | 15 (99,4%) | 14 (99%) |
|  |  |  |  | Показатель 2 Установка общедомовых приборов учета | ед. (%) | 17 (100%) | 16 (99,7%) | 15 (99,4%) | 14 (99%) |
| 3. | Задача 3. Совершенствование системы профилактических мер по предупреждению правонарушений, незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, профилактике терроризма и экстремизма в Никольского городского поселения. |  |  | Показатель 1 Установка не 2 приборов учета на уличное освещение, замена 100 светильников на светодиодные | ед. (%) | 17 (100%) | 16 (99,7%) | 15 (99,4%) | 14 (99%) |
|  |  |  |  | Показатель 2 Установка новых игровых комплексов | ед. (%) | 17 (100%) | 16 (99,7%) | 15 (99,4%) | 14 (99%) |
|  |  |  |  | Показатель 3 Покос травы не менее 2 раз в год обрезка кустарников | ед. (%) | 17 (100%) | 16 (99,7%) | 15 (99,4%) | 14 (99%) |
|  |  |  |  | Показатель 4 Уборка территории Никольского городского поселения | ед. (%) | 17 (100%) | 16 (99,7%) | 15 (99,4%) | 14 (99%) |
|  |  |  |  | Показатель 5 Ремонт линии ВЛИ, благоустройства детской площадки. | ед. (%) | 17 (100%) | 16 (99,7%) | 15 (99,4%) | 14 (99%) |
|  |  |  |  | Показатель 6 Обустрой подъезда к дому №9 ул. Преображенская | ед. (%) | 17 (100%) | 16 (99,7%) | 15 (99,4%) | 14 (99%) |
|  |  |  |  | Показатель 7 Разборка расселенных домов | ед. (%) | 17 (100%) | 16 (99,7%) | 15 (99,4%) | 14 (99%) |