СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ

от 03 марта 2006 г. № 24

Об утверждении адресной программы

капитального ремонта жилого фонда

ПМУП «Жилищно-коммунальное

хозяйство» на 2006 год

Рассмотрев вопрос об адресной программе капитального ремонта жилого фонда ПМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2006 год Совет депутатов муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить адресную программу капитального ремонта жилого фонда ПМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2006 год согласно приложению.

Глава муниципального образования                                         В. М. Мураткин

Приложение к решению Совета

депутатов муниципального образования

«Никольское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от 03.03.2006г. №24

АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

капитального ремонта жилого фонда

ПМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2006 год

| № п/п | Наименованиие подразделений Адреса жилых домов | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ с НДС (тыс. руб.) | Способ выполнения работ хоз. способ./ подрядн. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Никольский, ул. Новая, д.24 | Устройство кровли шифер- ной | кв. м | 586 | 336,95 | подрядн. |  |
| 2 | п. Никольский, ул. Советская, д.1 | Утепление торцевых стен и обшивка рифленым железом | кв. м | 460 | 414,00 | подрядн. |  |
| 3 | п. Никольский, ул.Новая, д.5 | Рем. замена трубопровода водоснабжения на пластиковые трубы | п. м | 2238 | 639,62 | подрядн. |  |
| 4 | п. Никольский, ул. Новая, д.7 | Рем. замена трубопровода водоснабжения на пластиковые трубы | п. м | 2238 | 639,62 | подрядн. |  |
| 5 | п. Никольский, ул. Советская, д.1 | Косметический ремонт подъездов | кв. м | 420 | 65,0 | хоз. способ |  |
| 6. | п. Никольский, ул. Новая, д.14 | Косметический ремонт подъездов | кв. м | 280 | 32,0 | хоз. способом |  |
| 7. | п. Никольский, ул. Новая, д.16 | Косметический ремонт подъездов | кв. м | 280 | 32,0 | хоз. способом |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2159,19 |  |  |

Примечание:

1. Планируемые начисления по капитальному ремонту и найму по п. Никольский на

2006 год по данным ПМУП «ЕРКЦ» составляет 2464090,1руб.

2. Планируемые затраты на кап. ремонт составляют-82,4%