

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01 февраля 2024 года № 36**

О внесении изменений в постановление Администрации Никольского городского поселения от 29.12.2021 года № 228 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Никольского городского поселения от 02 ноября 2021 года № 182 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (в ред. от 29.12.2023 года), от 14 декабря 2021 года № 209 «Об утверждении перечня муниципальных программ Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 29.12.2021 года № 228 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению (муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы:

а) раздел «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |

б) раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет **16 155,30 тыс. руб.**, в том числе по годам:2022 год – 5 793,32 тыс. руб.2023 год – 1 607,59 тыс. руб.2024 год – 6 154,40 тыс. руб.2025 год – 1 300,00 тыс. руб.2026 год – 1 300,00 тыс. руб. |

1.1.2. Таблицы 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации А.Е. Шилов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПЛАН** |
| **реализации муниципальной программы** |
| **"Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района** **Ленинградской области"** |
| (наименование муниципальной программы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Процессная часть** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для дорожной деятельности" | Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам | 2022 | 5793,32 | 0,00 | 0,00 | 5793,32 | 0,00 |
| 2023 | 1607,59 | 0,00 | 0,00 | 1607,59 | 0,00 |
| 2024 | 6154,40 | 0,00 | 4007,90 | 2146,50 | 0,00 |
| 2025 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 2026 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения" |   | 2022 | 5793,32 | 0,00 | 0,00 | 5793,32 | 0,00 |
| 2023 | 1607,59 | 0,00 | 0,00 | 1607,59 | 0,00 |
| 2024 | 6154,40 | 0,00 | 4007,90 | 2146,50 | 0,00 |
| 2025 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 2026 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 2022-2026 | 16155,3 | 0,0 | 4007,9 | 12147,4 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СВЕДЕНИЯ**  |
| **о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области" и их значениях** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Процессная часть |
|   | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для дорожной деятельности" |
| 1. | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог | % | 30 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| 2. | Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов | км | 1,8 | 2 | 2,2 | 3 | 3,6 | 4 |
| 3. | Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах | ед. | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 4. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения поставленных на кадастровый учет | ед. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ** |
| **о реализации муниципальной программы** |
|  |
| Наименование муниципальной программы: "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области"  |
|  Отчетный период январь- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  |
|  Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | Фактическое исполнениерасходов на отчетную дату (с нарастающим итогом, тыс.руб.) | Выполнено на отчетную дату (с нарастающим итогом, тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Местный бюджеты | Прочие источники | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Местный бюджеты | Прочие источники | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Местный бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | 1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для дорожной деятельности" |
|   | 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения имеющие приоритетный социально-значимый характер |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1.4. Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1.5. Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации безопасности дорожного движения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1.6. Мероприятия, направленные на паспортизацию дорог общего пользования местного значения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Всего по муниципальной программе "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |