

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01 февраля 2024 года № 36**

О внесении изменений в постановление Администрации Никольского городского поселения от 29.12.2021 года № 228 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Никольского городского поселения от 02 ноября 2021 года № 182 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (в ред. от 29.12.2023 года), от 14 декабря 2021 года № 209 «Об утверждении перечня муниципальных программ Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 29.12.2021 года № 228 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению (муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы:

а) раздел «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |

б) раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет **16 155,30 тыс. руб.**, в том числе по годам:  2022 год – 5 793,32 тыс. руб.  2023 год – 1 607,59 тыс. руб.  2024 год – 6 154,40 тыс. руб.  2025 год – 1 300,00 тыс. руб.  2026 год – 1 300,00 тыс. руб. |

1.1.2. Таблицы 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации А.Е. Шилов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | | Приложение 1 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **ПЛАН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района**  **Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | Годы реализации | | | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | | | | | | |
| Всего | | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Местный бюджет | | Прочие источники | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для дорожной деятельности" | | | | Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным и общим вопросам | | | 2022 | | | 5793,32 | | | 0,00 | | 0,00 | 5793,32 | | 0,00 | |
| 2023 | | | 1607,59 | | | 0,00 | | 0,00 | 1607,59 | | 0,00 | |
| 2024 | | | 6154,40 | | | 0,00 | | 4007,90 | 2146,50 | | 0,00 | |
| 2025 | | | 1300,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1300,00 | | 0,00 | |
| 2026 | | | 1300,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1300,00 | | 0,00 | |
| Всего по муниципальной программе "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения" | | | |  | | | 2022 | | | 5793,32 | | | 0,00 | | 0,00 | 5793,32 | | 0,00 | |
| 2023 | | | 1607,59 | | | 0,00 | | 0,00 | 1607,59 | | 0,00 | |
| 2024 | | | 6154,40 | | | 0,00 | | 4007,90 | 2146,50 | | 0,00 | |
| 2025 | | | 1300,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1300,00 | | 0,00 | |
| 2026 | | | 1300,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1300,00 | | 0,00 | |
| 2022-2026 | | | 16155,3 | | | 0,0 | | 4007,9 | 12147,4 | | 0,00 | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | Таблица 1 | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области" и их значениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год | | 2026 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для дорожной деятельности" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог | | % | | 30 | | | 50 | | | 50 | | | 60 | | | 65 | | 70 | |
| 2. | Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов | | км | | 1,8 | | | 2 | | | 2,2 | | | 3 | | | 3,6 | | 4 | |
| 3. | Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах | | ед. | | 6 | | | 5 | | | 4 | | | 3 | | | 3 | | 2 | |
| 4. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения поставленных на кадастровый учет | | ед. | | 0 | | | 13 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы: "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетный период январь- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | План расходов на реализацию  муниципальной программы в отчетном  году, тыс.руб. | | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную  дату (с нарастающим  итогом, тыс.руб.) | | | | | Выполнено на отчетную  дату (с нарастающим  итогом, тыс. руб.) | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджеты | Прочие источники | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджеты | Прочие источники | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для дорожной деятельности" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения имеющие приоритетный социально-значимый характер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Мероприятия, направленные на паспортизацию дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |