Приложение к Решению Совета депутатов

Муниципального образования «Никольское

городское поселение Подпорожского муни-

ципального района Ленинградской области»

от     19 марта      2007 года        № 72

АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

капитального ремонта жилого фонда

МУП «Никольское жилищно-коммунального хозяйства»

на  2007 год

| №№ пп | Наименование подразделения | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ с НДС (тыс.руб.) | Способ выполнения работ хоз.спос. подряд. | Сроки выпол нения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Никольский, ул.Советская, дом 2 | Утепление торцевых стен и обшивка риф. железом | кв.м. | 460 | 590,9 | подряд. | март-май |
| 2 | п.Никольский, ул.Советская, дом 4 | Утепление торцевых стен и обшивка риф. железом | кв.м. | 460 | 590,9 | подряд. | март-май |
| 3 | п.Никольский, ул.Советская, дом 1 | Замена трудопро- вода водоснаб-жения г\в на пластиковые | п\м | 498 | 395,5 | подряд. | январь-август |
| 4 | п.Никольский, ул.Новая, д. 3 | Замена трубопро- вода водоснаб-жения г\в на пластиковые | п\м | 314 | 294,4 | подряд. | январь-август |
| 5 | п.Никольский, ул.Советская, 6 | Космет. ре- монт подъ- ездов | кв.м. | 420 | 104,04 | хоз. спос. | март- август |
| 6 | п.Никольский, пр.Речного- Флота, д. 24 | Космет. ре- монт подъ- ездов | кв.м. | 280 | 69,4 | хоз. спос. | март- август |
|  | Итого: |  |  |  | 2045,14 |  |  |